# PENGAJUAN JUDUL PROJECT WORK RENCANA KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

APLIKASI WEB MONITORING PEMBELAJARAN SISWA TERPADU SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI ANTARA SEKOLAH DAN ORANG TUA DI MA BAITUL AHSIN

Oleh:

| Kevin Ferdiansyah | 221011402566 |
| --- | --- |
| Denissius Aditia Dwi Perayogo | 221011401702 |
| Fredy Kurnia Ardianto | 221011402245 |

# PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS PAMULANG

2026

# IDENTITAS PROJECT WORK

| Judul Project Work | : | Aplikasi Web Monitoring Pembelajaran Siswa Terpadu Sebagai Media Komunikasi Antara Sekolah Dan Orang Tua Di Ma Baitul Ahsin |
| --- | --- | --- |
| Mitra | : | Madrasah Aliyah Baitul Ahsin |
| Alamat Mitra | : | Kp. Kandawati RT 06/RW 02, Desa Kandawati, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Banten 15651 |
| Jumlah Mahasiswa Terlibat | : | 3 mahasiswa |
| Biaya Project | : | Rp 850.000,00 |
| Sumber Pendanaan | : | Mahasiswa dan Mitra |
| Jangka Waktu Pengerjaan | : | 4 Bulan |

Pimpinan Mitra

Tangerang Selatan, 26 Juni 2026 Koordinator Project

Dr. H. Ahmad Ari Masyhuri , S.Ag., M.A.

NIDN 0413077403

Menyetujui

Kevin Ferdiansyah NIM. 221011402566

Kepala Program Studi Teknik Informatika

Dr. Eng. Ahmad Musyafa., S.Kom, M.Kom NIDN. 0425018609

| APLIKASI WEB MONITORING PEMBELAJARAN SISWA TERPADU SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI ANTARA SEKOLAH DAN ORANG TUA DI MA BAITUL AHSIN |  |
| --- | --- |
| 1 | Latar Belakang |
| Pendidikan yang sukses dan optimal tidak hanya bergantung pada kualitas pengajaran di sekolah, tetapi juga pada sinergi dan keterlibatan aktif dari pihak orang tua atau wali murid. Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci utama dalam menjembatani komunikasi antara pihak instansi pendidikan dan keluarga siswa. Akses informasi yang cepat, transparan, dan akurat sangat dibutuhkan agar orang tua dapat ikut serta mengawal perkembangan akademik dan kedisiplinan anak-anak mereka. Ma Baitul Ahsin merupakan institusi pendidikan menengah yang berkomitmen tinggi dalam mencetak generasi yang cerdas secara akademik dan baik secara moral. Dalam kesehariannya, sekolah berupaya memberikan laporan perkembangan siswa secara berkala. Namun, sistem komunikasi dan pelaporan yang berjalan saat ini masih menemui beberapa kendala. Informasi mengenai presensi harian, kelengkapan tugas, nilai ulangan, hingga catatan kedisiplinan siswa seringkali baru diketahui oleh orang tua pada saat pembagian rapor di akhir semester atau ketika ada pemanggilan khusus. Penggunaan media komunikasi konvensional seperti buku penghubung fisik rentan hilang atau tidak tersampaikan, sedangkan penggunaan grup chat (seperti WhatsApp) seringkali membuat informasi penting tertumpuk dan sulit dilacak. Kondisi ini menyebabkan kurangnya transparansi secara real-time bagi orang tua yang memiliki mobilitas dan kesibukan tinggi. Akibatnya, penanganan terhadap penurunan motivasi belajar, masalah ketidakhadiran, atau kendala akademik siswa menjadi terlambat untuk diantisipasi secara bersama-sama oleh guru dan orang tua. Wali kelas pun membutuhkan waktu dan tenaga ekstra untuk merekap dan menginformasikan perkembangan masing-masing siswa secara personal kepada setiap wali murid. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah solusi teknologi berupa "Aplikasi Web Monitoring Pembelajaran Siswa Terpadu". Aplikasi ini dirancang khusus untuk menjadi media komunikasi dua arah yang efektif antara Ma Baitul Ahsin dan orang tua murid. Melalui platform ini, orang tua dapat masuk ke dalam portal khusus untuk memantau presensi harian, melihat rekapitulasi nilai |  |

| tugas dan ujian, memantau jadwal pelajaran, serta menerima pengumuman penting langsung dari pihak sekolah secara real-time. Dengan diimplementasikannya aplikasi web monitoring ini, diharapkan tercipta transparansi informasi yang komprehensif. Pihak sekolah, khususnya guru dan wali kelas, dapat lebih mudah melaporkan progres siswa, sementara orang tua dapat lebih proaktif mendampingi proses belajar anak di rumah. Sinergi digital ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Ma Baitul Ahsin dan memastikan setiap siswa mendapatkan dukungan penuh baik dari lingkungan sekolah maupun keluarga. |  |
| --- | --- |
| 2 | Maksud dan Tujuan |
| A. Maksud Maksud dari pelaksanaan project work ini adalah untuk merancang, membangun, dan mengimplementasikan sebuah sistem informasi berupa "Aplikasi Web Monitoring Pembelajaran Siswa Terpadu" di Ma Baitul Ahsin. Sistem ini dimaksudkan untuk mentransformasikan proses pelaporan akademik, presensi, dan kedisiplinan yang sebelumnya berjalan secara konvensional menjadi terdigitalisasi dalam satu platform yang terpusat, aman, dan mudah diakses. Lebih jauh lagi, aplikasi ini dimaksudkan untuk menjadi jembatan komunikasi dua arah yang interaktif, cepat, dan transparan antara pihak sekolah (khususnya guru dan wali kelas) dengan orang tua atau wali murid. Melalui penyediaan portal informasi khusus (Parent Portal), hambatan ruang dan waktu dalam penyampaian informasi dapat diatasi. Hal ini dimaksudkan agar orang tua tidak perlu lagi menunggu jadwal pembagian rapor di akhir semester atau pemanggilan khusus untuk mengetahui rekam jejak akademik, tingkat kehadiran harian, maupun catatan perkembangan perilaku anak-anak mereka di sekolah. Secara keseluruhan, maksud dari pengembangan sistem terpadu ini adalah untuk menciptakan sebuah ekosistem pendidikan yang kolaboratif. Aplikasi ini dibangun agar beban administrasi pelaporan manual yang repetitif bagi guru dapat diminimalisasi, sehingga mereka dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar. Di saat yang sama, sistem ini dimaksudkan untuk memberdayakan orang tua agar dapat mengambil peran yang lebih proaktif, preventif, dan |  |

responsif dalam memantau serta mendukung keberhasilan proses belajar siswa Ma Baitul Ahsin

## B. Tujuan

- Modul Monitoring Akademik & Kedisiplinan

  - Menyediakan portal digital bagi orang tua untuk memantau presensi, jadwal pelajaran, dan kedisiplinan anak secara real-time.

  - Memfasilitasi guru dan wali kelas dalam melakukan input nilai tugas, ujian, dan absensi harian secara praktis tanpa menggunakan kertas.

  - Mengotomatisasi rekapitulasi nilai dan kehadiran untuk meminimalisasi human error pada saat penyusunan laporan akademik.

  - Memberikan notifikasi otomatis kepada orang tua apabila siswa mengalami penurunan nilai atau memiliki catatan pelanggaran.

## Modul Komunikasi & Informasi Sekolah

  - Menyediakan papan informasi terpusat untuk mendistribusikan pengumuman resmi dan agenda kegiatan dari sekolah kepada seluruh wali murid.

  - Menyediakan fitur kotak pesan (direct message) sebagai jalur komunikasi resmi dan terdokumentasi antara orang tua dan wali kelas.

  - Menggantikan peran buku penghubung konvensional yang rentan hilang atau rusak dengan catatan digital yang aman dan dapat dilacak.

## Modul PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)

  - Menyediakan form pendaftaran online agar calon wali murid dapat mendaftarkan anaknya tanpa harus datang ke sekolah.

| - Memfasilitasi pengunggahan dokumen persyaratan (seperti KK, Akte, dan Rapor) secara digital. - Mempermudah panitia sekolah dalam menyeleksi berkas, mengelola jadwal tes, dan mempublikasikan hasil kelulusan secara transparan. - Modul Manajemen Keuangan - Mendigitalisasi pencatatan pembayaran SPP, uang gedung, dan tagihan sekolah lainnya secara rapi dan terpusat. - Menyediakan fitur bagi orang tua untuk mengecek riwayat pembayaran dan mengunduh kuitansi digital (e-receipt) secara mandiri. - Memberikan pengingat otomatis (reminder) kepada orang tua terkait tenggat waktu pembayaran tagihan. - Menghasilkan laporan rekapitulasi keuangan bulanan dan tahunan yang akurat untuk kebutuhan evaluasi manajemen sekolah. |  |
| --- | --- |
| 3 | Sasaran |
| - Modul Monitoring Akademik & Kedisiplinan - Orang tua dapat memantau tingkat kehadiran harian, jadwal pelajaran mingguan, nilai tugas, ujian, serta performa akademik anak secara real-time melalui dashboard interaktif yang dapat diakses dari perangkat smartphone maupun komputer, sehingga pengawasan orang tua terhadap pendidikan anak menjadi lebih optimal dan konsisten. - Guru mata pelajaran dan wali kelas dapat memasukkan data absensi, nilai harian, dan nilai ujian siswa secara langsung ke dalam sistem berbasis web, yang secara otomatis akan terakumulasi, sehingga mengeliminasi proses rekapitulasi manual yang memakan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan pencatatan (human error). |  |

- Wali kelas dapat mencatat insiden pelanggaran kedisiplinan maupun pencapaian prestasi siswa ke dalam buku poin digital. Notifikasi dari catatan ini akan langsung terintegrasi dan tampil pada akun orang tua sebagai langkah preventif, evaluatif, dan apresiatif yang cepat tanpa harus menunggu waktu pembagian rapor.

- Manajemen sekolah, kepala sekolah, dan staf akademik dapat mengakses laporan statistik kehadiran serta grafik progres akademik siswa per kelas atau per angkatan secara instan dan otomatis. Data ini dapat langsung digunakan sebagai bahan acuan yang valid untuk evaluasi mutu pendidikan di akhir semester.

## Modul Komunikasi & Informasi Sekolah

  - Seluruh orang tua murid dipastikan dapat menerima dan membaca pengumuman resmi, surat edaran, kalender akademik, maupun jadwal kegiatan sekolah secara serentak melalui portal mereka. Hal ini menghilangkan kekhawatiran adanya informasi yang tertinggal, rusak, atau hilang seperti yang sering terjadi pada penggunaan media kertas atau buku penghubung fisik.

  - Orang tua dan wali kelas memiliki saluran komunikasi resmi melalui fitur kotak pesan (direct message) untuk berkonsultasi mengenai perkembangan perilaku atau kendala belajar anak di kelas, di mana seluruh riwayat percakapan tersebut akan terdokumentasi dengan baik, terstruktur, dan aman di dalam sistem sekolah.

  - Pihak sekolah dapat menekan biaya operasional secara signifikan, khususnya anggaran untuk pencetakan dokumen kertas (seperti surat edaran, undangan rapat, atau rekap nilai sementara) karena telah beralih sepenuhnya ke sistem penyebaran informasi berbasis digital (paperless).

## Modul PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)

  - Calon wali murid dapat melaksanakan seluruh tahapan awal pendaftaran, mulai dari pengisian formulir data diri, pemilihan jalur masuk, hingga pengecekan status kelengkapan data secara mandiri dari rumah tanpa harus membuang waktu dan biaya untuk mengantre secara fisik di area sekolah.

| - Sistem memfasilitasi calon pendaftar untuk mengunggah dokumen persyaratan utama (seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan scan nilai Rapor) dalam format digital yang tervalidasi, yang nantinya akan tersimpan dengan aman dan terindeks di dalam database sekolah. - Panitia PPDB sekolah dapat melakukan verifikasi berkas kelengkapan pendaftar, mengelompokkan data berdasarkan jalur pendaftaran (prestasi, afirmasi, zonasi/reguler), serta mengelola jadwal tes masuk secara lebih rapi dan terstruktur melalui satu dashboard khusus pengelola (Admin). - Proses pengumuman hasil seleksi kelulusan calon siswa baru dapat dipublikasikan secara langsung melalui portal PPDB, memberikan tingkat transparansi yang sangat tinggi serta kemudahan akses informasi bagi seluruh peserta pendaftar secara serentak. - Modul Manajemen Keuangan - Orang tua dapat melihat rincian seluruh tagihan aktif (seperti SPP bulanan, uang kegiatan ekstrakurikuler, uang pangkal, ujian, dll) beserta batas waktu pembayaran (jatuh tempo) dan riwayat transaksi yang sudah lunas dengan sangat jelas dan transparan. - Orang tua dapat mengunduh dan mencetak bukti pembayaran berupa kuitansi digital (e-receipt) dalam format PDF kapan saja dibutuhkan, tanpa harus datang ke sekolah atau menyesuaikan jam kerja bagian tata usaha untuk meminta salinan fisik. - Staf tata usaha atau bagian keuangan sekolah dapat mencatat setiap transaksi pembayaran dari siswa dengan alur kerja yang lebih terkomputerisasi, akurat, dan terhindar dari risiko kehilangan data akibat kerusakan, pencurian, atau terselipnya buku kas besar fisik. - Manajemen dan yayasan sekolah dapat memantau pergerakan laporan arus kas masuk dari pembayaran siswa, rekapitulasi tunggakan, serta neraca keuangan harian, bulanan, dan tahunan secara real-time guna mendukung perencanaan anggaran operasional sekolah ke depannya. |  |
| --- | --- |
| 4 | Lokasi |
| Kp. Kandawati RT 06/RW 02, Desa Kandawati, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Banten 15651 |  |

| 5 | Ruang Lingkup Pekerjaan |
| --- | --- |
| Ruang lingkup pekerjaan dalam rancang bangun "Aplikasi Web Monitoring Pembelajaran Siswa Terpadu (GoEdu)" ini mencakup pengembangan beberapa modul utama yang saling terintegrasi, yaitu: - Modul Super Admin / Manajemen Sekolah - Manajemen Data Master (CRUD): Pengelolaan basis data utama sekolah yang meliputi data siswa, guru, staf administrasi, kelas, dan mata pelajaran. - Pengaturan Tahun Akademik & Kurikulum: Fitur untuk melakukan pergantian tahun ajaran baru, pembagian kelas (kenaikan kelas), dan pemetaan beban mengajar guru. - Manajemen Hak Akses (Role-Based Access Control/RBAC): Pembagian level otorisasi untuk menjamin keamanan sistem, membedakan batasan akses antara Super Admin, Staf Keuangan, Panitia PPDB, Guru, dan Orang Tua. - Penyiaran Pengumuman (Broadcast Announcement): Fasilitas untuk membuat dan mendistribusikan pengumuman resmi, surat edaran, atau kalender akademik yang akan tampil langsung di halaman dashboard orang tua dan guru. - Audit Trail & Backup Data: Pencatatan log aktivitas pengguna (siapa yang mengubah data dan kapan) serta fitur backup database berkala untuk menjaga keamanan data. - Modul Guru & Wali Kelas - Jurnal Mengajar & Absensi Kelas: Antarmuka khusus bagi guru untuk mencatat kehadiran harian siswa (Hadir, Sakit, Izin, Alpa) dan materi yang diajarkan pada hari tersebut secara digital. - Buku Nilai Digital (Gradebook): Fasilitas bagi guru untuk menginput nilai harian, nilai tugas, UTS, dan UAS. Sistem akan mengkalkulasi rata-rata nilai secara otomatis. |  |

- Buku Poin Kedisiplinan: Fitur untuk mencatat jenis pelanggaran tata tertib (beserta pengurangan poin) atau pencatatan prestasi siswa, yang akan langsung memberikan notifikasi ke akun orang tua.

- Kotak Masuk (Direct Message): Fitur komunikasi internal berbasis teks yang memungkinkan wali kelas menerima dan membalas pesan dari orang tua siswa secara aman dan terdokumentasi.

## Modul Orang Tua (Parent Portal)

  - Dashboard Monitoring Akademik: Halaman visual yang menampilkan grafik tingkat kehadiran, jadwal pelajaran mingguan siswa, dan rekapitulasi nilai dari setiap mata pelajaran.

  - Pantauan Kedisiplinan: Halaman rekam jejak perilaku anak yang menampilkan riwayat pelanggaran tata tertib, akumulasi poin, maupun daftar prestasi yang diinput oleh wali kelas.

  - Informasi & Tagihan Keuangan: Fitur transparansi untuk melihat rincian tagihan yang belum dibayar, riwayat pembayaran SPP yang sudah lunas, serta tombol untuk mengunduh kuitansi elektronik (e-receipt).

  - Pusat Notifikasi & Pengumuman: Area khusus untuk melihat pengumuman broadcast dari sekolah dan notifikasi pembaruan nilai atau absensi anak.

## Modul Manajemen Keuangan (Tata Usaha)

  - Setup Komponen Pembayaran: Pengaturan jenis-jenis tagihan sekolah, seperti SPP bulanan, Uang Pangkal, DSP (Dana Sumbangan Pendidikan), biaya seragam, hingga biaya kegiatan tambahan (misal: study tour).

  - Pencatatan Transaksi & Invoicing: Form pencatatan ketika orang tua melakukan pembayaran, yang secara otomatis akan mengubah status tagihan menjadi "Lunas" dan menerbitkan bukti bayar digital.

  - Pengingat Jatuh Tempo (Auto-Reminder): Sistem deteksi otomatis terhadap tagihan yang melewati batas waktu pembayaran untuk memudahkan follow-up.

| d) Laporan Arus Kas Siswa: Generate laporan rekapitulasi keuangan sekolah berupa total pemasukan harian, bulanan, dan tunggakan siswa dalam format PDF maupun Microsoft Excel. - Modul PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Online - Halaman Informasi Pendaftaran (Landing Page): Halaman depan publik yang berisi informasi alur pendaftaran, syarat ketentuan, dan jadwal seleksi Ma Baitul Ahsin. - Formulir Pendaftaran Digital: Antarmuka bagi calon pendaftar untuk mengisi biodata lengkap dan memilih jalur pendaftaran. - Unggah Berkas Persyaratan: Fitur pengunggahan (upload) dokumen pendukung seperti hasil scan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Rapor SD, dan pas foto ke dalam penyimpanan cloud sistem. - Dashboard Seleksi Panitia: Halaman khusus bagi panitia PPDB untuk memverifikasi keabsahan dokumen, memberikan status kelayakan calon siswa, serta menerbitkan hasil pengumuman kelulusan yang dapat diakses secara online oleh pendaftar. |  |
| --- | --- |
| 6 | Mitra |
| Madrasah Aliyah Baitul Ahsin merupakan lembaga pendidikan tingkat menengah atas yang berkomitmen dalam menciptakan peserta didik yang unggul dalam bidang akademik, berakhlak mulia, serta mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam menjalankan kegiatan pendidikan, madrasah melibatkan kerja sama yang baik antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua guna mendukung proses pembelajaran yang efektif. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Madrasah Aliyah Baitul Ahsin terus berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui penerapan sistem yang lebih modern dan terintegrasi. Oleh karena itu, madrasah menjadi mitra dalam pengembangan aplikasi web monitoring pembelajaran yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data akademik, meningkatkan efektivitas komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua, serta memberikan kemudahan dalam memantau perkembangan belajar siswa secara cepat, tepat, dan transparan. |  |

| 7 | Biaya Project dan Sumber Pembiayaan |
| --- | --- |
| Estimasi total biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan project work ini adalah sebesar Rp850.000,00. Alokasi biaya tersebut difokuskan pada kebutuhan implementasi aplikasi berbasis web agar dapat diakses secara online serta memiliki perlindungan hukum melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Adapun rincian kebutuhan biaya adalah sebagai berikut: - Hosting: Diestimasikan sebesar Rp600.000,00 untuk penyewaan layanan hosting sebagai media penyimpanan aplikasi dan basis data agar sistem dapat diakses secara online. - Registrasi Domain: Diestimasikan sebesar Rp50.000,00 untuk penggunaan nama domain sebagai alamat akses aplikasi melalui internet. - Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI): Diestimasikan sebesar Rp200.000,00 sebagai biaya pengajuan hak cipta aplikasi guna memberikan perlindungan hukum terhadap hasil pengembangan sistem. Adapun sumber pembiayaan selama pelaksanaan project work ini akan ditanggung secara bersama oleh mahasiswa pelaksana dan pihak Madrasah Aliyah Baitul Ahsin selaku mitra proyek, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan untuk mendukung kelancaran proses pengembangan, implementasi, dan penyelesaian project work. |  |
| 8 | Spesifikasi |
| Sistem Aplikasi Web Monitoring Pembelajaran Siswa Terpadu (GoEdu) ini dibangun dengan spesifikasi teknis sebagai berikut: a) Platform & Arsitektur: Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel yang menerapkan arsitektur MVC (Model-View-Controller) agar struktur kode lebih rapi, terukur, dan mudah dikembangkan (scalable). Untuk sisi front-end, sistem menggunakan HTML5, CSS3, dan JavaScript dengan dukungan library (seperti Bootstrap 5 atau Tailwind CSS) untuk menghasilkan antarmuka pengguna (UI) yang responsif dan nyaman diakses melalui smartphone maupun komputer (mobile-friendly). |  |

| - Database & Lingkungan Pengembangan (Development Environment): Selama masa pengembangan, pengelolaan basis data dan simulasi server lokal sepenuhnya menggunakan Laragon. Laragon berfungsi sebagai environment terpadu yang menjalankan database relasional MySQL / MariaDB sekaligus melayani konfigurasi web server (Apache/Nginx) dan PHP. Basis data dirancang menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) yang terstruktur untuk mengelola lalu lintas data akademik, transaksi keuangan, dokumen PPDB, dan hak akses otorisasi. - Keamanan Sistem (Security): Memanfaatkan standar keamanan bawaan framework Laravel yang meliputi enkripsi kata sandi menggunakan hashing (Bcrypt), perlindungan middleware terhadap serangan CSRF (Cross-Site Request Forgery) dan injeksi database (SQL Injection). Sistem juga menerapkan Role-Based Access Control (RBAC) yang ketat untuk memastikan setiap pengguna (Super Admin, Guru, Keuangan, Orang Tua) hanya dapat mengakses data sesuai dengan level otorisasi mereka. - Output Laporan & Ekspor Data: Aplikasi memiliki kemampuan untuk melakukan generate dokumen dan mengekspor rekapitulasi data ke dalam format PDF dan Excel/CSV. Output yang dihasilkan meliputi kuitansi pembayaran SPP digital (e-receipt), laporan kehadiran bulanan, transkrip nilai sementara siswa, dan rekapitulasi data pendaftar PPDB. |  |
| --- | --- |
| 9 | Jangka Waktu Penyelesaian |
| 4 bulan |  |
| 10 | Output |
| Berdasarkan ruang lingkup dan spesifikasi yang telah direncanakan, adapun luaran (output) yang akan dihasilkan dari pelaksanaan Project Work ini adalah sebagai berikut: - Aplikasi Web Terintegrasi (GoEdu): Sebuah sistem informasi berbasis website yang siap diimplementasikan, mencakup 5 (lima) modul fungsional utama: Modul Manajemen Sekolah, Modul Guru, Modul Orang Tua (Parent Portal), Modul Keuangan, dan Modul PPDB Online. - Buku Panduan Pengguna (User Manual Book): Dokumen petunjuk teknis penggunaan aplikasi yang disusun secara terpisah berdasarkan hak akses pengguna (role), yaitu panduan |  |

| khusus untuk Super Admin, Staf Keuangan, Guru/Wali Kelas, dan Orang Tua siswa, lengkap dengan tangkapan layar (screenshot) dan langkah-langkah operasional. - Dokumentasi Teknis Sistem: Dokumen yang memuat perancangan sistem perangkat lunak, termasuk Entity Relationship Diagram (ERD), struktur database yang dibangun menggunakan Laragon (MySQL), flowchart sistem, dan source code aplikasi. - Laporan Akhir Project Work: Dokumen laporan akademis yang disusun secara komprehensif oleh tim mahasiswa sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelesaian proyek dan pemenuhan syarat akademis dari program studi. |  |
| --- | --- |
| 11 | Outcome |
| Implementasi Aplikasi Web Monitoring Pembelajaran Siswa Terpadu di Ma Baitul Ahsin diharapkan dapat memberikan dampak positif dan manfaat jangka panjang (outcome) sebagai berikut: - Sinergi Komunikasi Sekolah dan Keluarga: Terciptanya hubungan yang harmonis, transparan, dan proaktif antara pihak sekolah dan orang tua murid. Orang tua dapat ikut serta mengawal perkembangan akademik dan kedisiplinan anak secara real-time dari rumah tanpa harus menunggu jadwal pembagian rapor di akhir semester. - Efisiensi dan Optimalisasi Kinerja Guru: Berkurangnya beban administrasi manual guru secara signifikan (seperti rekapitulasi nilai dan absensi berbasis kertas). Dengan sistem yang otomatis, tenaga pendidik dapat lebih memfokuskan waktu dan energinya pada peningkatan mutu pengajaran dan pendekatan personal kepada siswa di kelas. - Digitalisasi Administrasi Terpadu (Paperless): Terwujudnya ekosistem tata kelola sekolah yang modern dan ramah lingkungan. Seluruh rekam jejak akademik, kelengkapan berkas PPDB, hingga data transaksi keuangan tersimpan rapi, aman, dan mudah ditelusuri (traceable) di dalam satu basis data (database) terpusat. - Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan: Meningkatnya ketertiban administrasi keuangan sekolah melalui pencatatan transaksi yang sistematis, bukti bayar digital (e-receipt), dan fitur pengingat (reminder) otomatis. Hal ini akan meminimalisasi tunggakan dan berdampak pada kelancaran arus kas (cash flow) untuk operasional lembaga. |  |

e) Peningkatan Citra dan Daya Saing Institusi: Menguatnya branding dan citra publik Ma Baitul Ahsin di mata masyarakat luas sebagai institusi pendidikan yang profesional, inovatif, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi. Kepercayaan publik yang meningkat ini diharapkan dapat mendongkrak minat pendaftar calon siswa baru pada periode PPDB di tahun-tahun mendatang

## Lampiran 1	Jadwal/ Timeline Penyelesaian Project

| Kegiatan | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Analisis Kebutuhan dan persiapan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perancangan dan pengembangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengujian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyusunan manual book |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelatihan bagi pengguna system |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serah terima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelaporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |